|  | BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM ISO 9001:2008 |  |  |  | Mã hiệu Lần ban hành |  | QT.DAHH.01 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ngày ban hành Số trang |  | 05/5/2018 1/6 |
| QUY TRÌNH LẬP DỰ ÁN VÀ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001:2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| Người lập |  | Hoàng Thanh Thủy Chuyên viên |  | Ngày lập |  | 8/5/2018 |  |
| Người kiểm tra |  | Thái Hoàng Yên Giám đốc |  | Ngày kiểm tra |  | 22/5/2018 |  |
| Người phê duyệt |  | Lương Công Nhớ Hiệu Trưởng |  | Ngày phê duyệt |  | 28/5/2018 |  |

- BẢNG THEO DÕI SỬA ĐỔI

| 1 STT | LẦN SỬA | TRANG SỬA | NỘI DUNG SỬA ĐỔI | NGÀY SỬA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 5 |  |  |  |  |

- Mục đích:

Quy định quyền hạn, trách nhiệm và trình tự các bước lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Phạm vi:

Quy trình áp dụng trong toàn Trường.

- Tài liệu viện dẫn

- Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội khóa XIII;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội  hoá XIII;

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/ 2013 của Quốc hội khoá XIII;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Định nghĩa

4.1. Chủ đầu tư xây dựng công trình là người sở hữu vốn hoặc là người được giao quản lý và sử dụng vốn để đầu tư xây dựng công trình.

4.2. Nhà thầu trong hoạt động xây dựng là tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng khi gia quan hệ hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

4.3. Báo cáo đầu tư xây dựng công trình là hồ sơ xin chủ trương đầu tư xây dựng công trình để cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư.

4.4. Dự án đầu tư xây dựng công trình là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo những công trình xây dựng nhằm mục đích phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong một thời hạn nhất định. Dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm: phần thuyết minh và phần thiết kế cơ sở.

4.5. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu sơ bộ về sự cần thiết, tính khả thi và tính hiệu quả của chương trình đầu tư công, dự án nhóm B, nhóm C làm cơ sở để cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

4.6. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu sơ bộ về sự cần thiết, tính khả thi và tính hiệu quả của dự án quan trọng quốc gia và dự án nhóm A làm cơ sở để cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

4.7. Báo cáo nghiên cứu khả thi là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu về sự cần thiết, mức độ khả thi và hiệu quả của chương trình, dự án đầu tư công làm cơ sở để cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư.

4.8. Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình là dự án đầu tư xây dựng công trình rút gọn trong đó chỉ đặt ra các yêu cầu cơ bản theo quy định. Theo quy định tại Mục 2 Điều 5 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015, dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ cần yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm:

a) Công trình xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo;

b) Công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất).

5.  Nội dung

Quá trình lập dự án đầu tư công áp dụng theo các quy định của Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội khóa XIII.

Các dự án đầu tư công có cấu phần xây dựng áp dụng thêm Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày  của Quốc hội khóa XIII, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Trên cơ sở đặc điểm tình hình thực tế của cơ quan, tổ chức và sự cần thiết của việc đầu tư để thực hiện các mục tiêu chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của đơn vị. Cơ quan, tổ chức báo cáo cấp trên xin lập:

- Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A;

- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm B, nhóm C;

- Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình theo quy định tại Mục 2 Điều 5 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015.

Quá trình lập dự án và chuẩn bị đầu tư của dự án đầu tư xây dựng gồm các bước sau:

5.1.  Lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A; lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm B, nhóm C

1. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng được quy định tại Điều 7 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng..

2. Nội dung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được thực hiện theo quy định tại Điều 53 của Luật Xây dựng năm 2014.

3.. Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo các nội dung quy định tại Điều 34, Điều 36 của Luật Đầu tư công năm 2014.

5.2. Tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và quyết định chủ trương đầu tư xây dựng

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và quyết định chủ trương đầu tư xây dựng được quy định tại Điều 8 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng..

5.3. Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng sau khi có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng

1. Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng được quy định tại Điều 9 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng..

2. Nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi được thực hiện theo quy định tại Điều 54 của Luật Xây dựng năm 2014.

5.4 Thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở

1. Thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở thực hiện theo Điều 56, Điều 57 của Luật Xây dựng năm 2014 và theo Điều 10, Điều 11 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

2. Nội dung thẩm định dự án đầu tư xây dựng theo Điều 58 của Luật Xây dựng năm 2014.

3. Thời gian thẩm định dự án đầu tư xây dựng Điều 59 của Luật Xây dựng năm 2014.

5.5. Phê duyệt dự án, quyết định đầu tư

1. Dự án đầu tư xây dựng được phê duyệt tại quyết định đầu tư xây dựng. Thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 60 Luật Xây dựng năm 2014.

2. Nội dung chủ yếu của quyết định đầu tư xây dựng gồm:

a) Tên dự án;

b) Chủ đầu tư;

c) Tổ chức tư vấn lập dự án, khảo sát (nếu có), lập thiết kế cơ sở;

d) Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng, tiến độ thực hiện dự án;

đ) Công trình xây dựng chính, các công trình xây dựng và cấp công trình thuộc dự án;

e) Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng;

g) Thiết kế cơ sở, thiết kế công nghệ (nếu có), quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng được lựa chọn;

h) Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên (nếu có), vận hành sử dụng công trình; phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, phương án bảo vệ môi trường (nếu có), phòng chống cháy nổ;

i) Tổng mức đầu tư và dự kiến phân bổ nguồn vốn sử dụng theo tiến độ;

k) Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng.

2. Bộ Xây dựng quy định chi tiết về hồ sơ trình thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở và mẫu quyết định đầu tư xây dựng.

5.6. Đối với các công trình chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư  xây dựng

1. Dự án đầu tư xây dựng chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

2. Hồ sơ trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm được quy định tại Mục 2 Điều 13 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; nội dung theo quy định tại Điều 55 của Luật Xây dựng năm 2014.

3. Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng được quy định Mục 3 Điều 13 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015.

6. Hồ sơ

| TT | Tên hồ sơ | Nơi lưu | Cách lưu | Thời gian lưu | Cách huỷ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng; Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư | Ban quản lý dự án Hàng hải | file | Hết tuổi thọ công trình | Hủy bỏ |
|  | Tờ trình xin phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; phê duyệt chủ trương dự án đầu tư | Ban quản lý dự án Hàng hải | file | Hết tuổi thọ công trình | Hủy bỏ |
|  | Quyết định chấp thuận chủ trương dự án đầu tư | Ban quản lý dự án Hàng hải | file | Hết tuổi thọ công trình | Hủy bỏ |
|  | Báo cáo nghiên cứu khả thi; thuyết minh dự án; thiết kế cơ sở của dự án đầu tư | Ban quản lý dự án Hàng hải | file | Hết tuổi thọ công trình | Hủy bỏ |
|  | Tờ trình thẩm định dự án đầu tư; thiết kế cơ sở | Ban quản lý dự án Hàng hải | file | Hết tuổi thọ công trình | Hủy bỏ |
|  | Công văn thông báo kết quả thẩm định dự án; thẩm định thiết kế cơ sở | Ban quản lý dự án Hàng hải | file | Hết tuổi thọ công trình | Hủy bỏ |
|  | Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng | Ban quản lý dự án Hàng hải | file | Hết tuổi thọ công trình | Hủy bỏ |
|  | Công văn thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng | Ban quản lý dự án Hàng hải | file | Hết tuổi thọ công trình | Hủy bỏ |
|  | Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình | Ban quản lý dự án Hàng hải | file | Hết tuổi thọ công trình | Hủy bỏ |
|  | Công văn thông báo kết quả thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình | Ban quản lý dự án Hàng hải | file | Hết tuổi thọ công trình | Hủy bỏ |
|  | Quyết định phê duyệt dự án đầu tư | Ban quản lý dự án Hàng hải | file | Hết tuổi thọ công trình | Hủy bỏ |

- Phụ lục

MẪU TỜ TRÌNH

THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, THIẾT KẾ CƠ SỞ CÔNG TRÌNH
(Ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ)

| Mẫu số 01 | Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thiết kế cơ sở |
| --- | --- |
| Mẫu số 02 | Công văn thông báo kết quả thẩm định dự án |
| Mẫu số 03 | Công văn thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự án |
| Mẫu số 04 | Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng |
| Mẫu số 05 | Công văn thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng |
| Mẫu số 06 | Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình |
| Mẫu số 07 | Công văn thông báo kết quả thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình |